CoffeeTrace

Sistema de Trazabilidad de Materias Primas para Cooperativas Cafetaleras

División de Responsabilidades del Equipo y Estrategia de Git Flow

# 1. Contexto

El equipo de desarrollo está conformado por 5 integrantes. La división de trabajo propuesta agrupa las historias de usuario (HU) del Product Backlog según los módulos funcionales definidos en la EDT del proyecto, buscando que cada integrante tenga un dominio claro y cohesivo dentro del sistema, minimizando dependencias cruzadas y conflictos de integración.

# 2. Equipo y roles Scrum

- Product Owner: Felipe Guillen Muñoz — gestiona el Product Backlog, prioriza historias y valida criterios de aceptación.

- Scrum Master: Dilan Fuentes Valverde — facilita el proceso Scrum, coordina sprints y administra el repositorio (protección de main/develop, revisión de Pull Requests).

- Equipo de Desarrollo: Juan Jiménez Jiménez, Rubén Morales Box, Kennet Gonzalez Ulate — implementan las funcionalidades del sistema.

Nota: dado el tamaño del equipo, tanto el Product Owner como el Scrum Master participan activamente en el desarrollo de código además de sus responsabilidades de proceso.

# 3. División de responsabilidades por integrante

La asignación se realizó agrupando los 9 módulos de la EDT (1.1 a 1.9) y las 15 historias de usuario del backlog inicial, procurando una carga de trabajo balanceada (2 a 4 historias por persona) y respetando la afinidad funcional entre módulos.

| Integrante | Rol en el proyecto | Módulo(s) EDT asignado(s) | Historias de usuario | Branch principal de feature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dilan Fuentes Valverde | Scrum Master + Desarrollador | 1.1 Gestión de Usuarios (Control de Acceso, Administración de Usuarios) | HU01, HU12 | feature/gestion-usuarios |
| Felipe Guillen Muñoz | Product Owner + Desarrollador | 1.2 Gestión de Productores, 1.3 Gestión de Fincas | HU02, HU03 | feature/gestion-productores feature/gestion-fincas |
| Juan Jiménez Jiménez | Desarrollador | 1.4 Recepción de Materias Primas, parte de 1.8 Reportes (reporte por productor) | HU04, HU05, HU15, HU10 | feature/recepcion-materias-primas feature/reportes-recepcion |
| Rubén Morales Box | Desarrollador | 1.5 Gestión de Lotes, 1.7 Códigos QR | HU06, HU07, HU09 | feature/gestion-lotes feature/codigos-qr |
| Kennet Gonzalez Ulate | Desarrollador | 1.6 Trazabilidad, 1.9 Auditoría, parte de 1.8 Reportes (reporte por lote y exportación) | HU08, HU13, HU11, HU14 | feature/trazabilidad feature/auditoria feature/reportes-lote |

# 4. Estrategia de Git Flow

El proyecto adoptará el modelo Git Flow para organizar el trabajo colaborativo en GitHub, con las siguientes branches principales:

| Branch | Propósito | Origen | Destino del merge |
| --- | --- | --- | --- |
| main | Código estable, listo para entrega/producción. Protegida. | — | — |
| develop | Integración continua de todas las funcionalidades completadas. | main (inicial) | main (al cierre de cada sprint) |
| feature/<módulo>-<descripción> | Desarrollo de una funcionalidad o historia de usuario específica. | develop | develop (vía Pull Request) |
| hotfix/<descripción> | Corrección urgente sobre una versión ya entregada. | main | main y develop |

## 4.1 Convención de nombres

Cada rama de funcionalidad debe nombrarse siguiendo el patrón:

feature/HU<número>-<descripción-corta-en-minúsculas-con-guiones>

Ejemplos: feature/HU01-login, feature/HU06-creacion-lotes, feature/HU09-consulta-qr. Esto permite trazar cada rama directamente a su historia de usuario en GitHub Projects.

## 4.2 Branches de feature sugeridas por integrante

| Integrante | Branches de feature sugeridas |
| --- | --- |
| Dilan Fuentes Valverde | feature/HU01-login feature/HU12-gestion-roles-permisos |
| Felipe Guillen Muñoz | feature/HU02-registro-productores feature/HU03-registro-fincas |
| Juan Jiménez Jiménez | feature/HU04-registro-entregas feature/HU05-registro-pesos feature/HU15-alertas-inconsistencias feature/HU10-reporte-productor |
| Rubén Morales Box | feature/HU06-creacion-lotes feature/HU07-asociacion-productores-lote feature/HU09-consulta-qr |
| Kennet Gonzalez Ulate | feature/HU08-historial-trazabilidad feature/HU13-verificacion-trazabilidad feature/HU11-reporte-lote feature/HU14-exportacion-excel |

## 4.3 Flujo de trabajo

- 1. Cada integrante crea su branch de feature a partir de develop actualizado.

- 2. El desarrollo de la historia de usuario se realiza únicamente dentro de esa branch.

- 3. Al finalizar, se abre un Pull Request hacia develop, vinculado a la tarjeta correspondiente en GitHub Projects.

- 4. El Pull Request requiere al menos una revisión de otro integrante del equipo antes de aprobarse (code review cruzado).

- 5. Al cierre de cada sprint (2 semanas), una vez que develop reúne las funcionalidades validadas, se fusiona directamente en main con un tag de versión (ej. v0.1-sprint1).

- 6. Ante errores críticos detectados en main, se crea una branch hotfix/<descripción> desde main, se corrige y se fusiona de vuelta en main y en develop.

Reglas de protección recomendadas en GitHub: main y develop protegidas contra push directo, exigiendo Pull Request y revisión aprobada; ejecución de build/pruebas antes del merge (si se configura CI).

# 5. Mapeo funcionalidad → responsable (resumen visual)

- Gestión de Usuarios (1.1) → Dilan Fuentes Valverde

- Gestión de Productores (1.2) y Gestión de Fincas (1.3) → Felipe Guillen Muñoz

- Recepción de Materias Primas (1.4) y Reporte por Productor (1.8) → Juan Jiménez Jiménez

- Gestión de Lotes (1.5) y Códigos QR (1.7) → Rubén Morales Box

- Trazabilidad (1.6), Auditoría (1.9) y Reporte por Lote / Exportación (1.8) → Kennet Gonzalez Ulate

# 6. Dependencias entre módulos: ¿trabajo realmente independiente?

La división por módulo evita que dos personas escriban código sobre el mismo archivo, pero no elimina la dependencia de datos: el dominio del sistema es secuencial (un lote no existe sin una recepción, una recepción no existe sin un productor). La siguiente tabla resume qué tan bloqueado está cada integrante al inicio del proyecto:

| Responsable | Módulo | Depende de datos/tablas de | ¿Puede iniciar en Sprint 1? |
| --- | --- | --- | --- |
| Dilan | Usuarios (1.1) | Ninguno (base) | Sí |
| Felipe | Productores (1.2) / Fincas (1.3) | Usuarios (para creado_por, si aplica) | Sí |
| Juan | Recepción de Materias Primas (1.4) | Productores, Fincas (Felipe) | No — requiere el esquema de Productores/Fincas definido |
| Rubén | Gestión de Lotes (1.5) / QR (1.7) | Recepción/Entregas (Juan) | No — requiere entregas registradas |
| Kennet | Trazabilidad (1.6) / Auditoría (1.9) | Lotes, QR, Recepción (Rubén, Juan) | No — requiere lotes y eventos ya generados |
| Juan / Kennet | Reportes (1.8) | Recepción y Lotes | No — requiere datos operativos existentes |

En la práctica, esto significa que Rubén y Kennet sí tendrían que esperar si el equipo trabaja de forma estrictamente secuencial (esperar a que el módulo anterior esté "terminado" en base de datos real). Para evitarlo, se recomienda:

- Sprint 0 (antes de programar): diseñar en conjunto el modelo de datos completo (todas las tablas y relaciones) y publicarlo como contrato compartido. Así cada quien sabe exactamente qué columnas y claves foráneas puede asumir, aunque la tabla de otro módulo aún no tenga UI.

- Crear el script de base de datos completo desde el inicio (aunque las pantallas de captura no existan todavía), para que todos apunten a un esquema real desde el día uno en vez de solo mockups.

- Usar datos semilla (seed data): Rubén y Kennet pueden insertar productores/entregas de prueba directamente por SQL para construir y probar sus módulos sin depender de que la UI de Felipe o Juan ya esté lista.

- Definir contratos de servicio/API (nombres de endpoints y forma de las respuestas) antes de implementar, para que cada módulo se desarrolle contra una interfaz acordada y no contra la implementación real del compañero.

Con estas medidas, los 5 pueden trabajar en paralelo desde el Sprint 1. Aun así, es realista planear el orden de entrega dentro del sprint según la cadena de dependencia real:

- Semana 1: Dilan (Usuarios) y Felipe (Productores/Fincas) — no dependen de nadie.

- Semana 1-2: Juan (Recepción) puede iniciar en paralelo usando datos semilla de productores/fincas, sin esperar a que la UI de Felipe esté 100% terminada.

- Semana 2: Rubén (Lotes/QR) y Kennet (Trazabilidad/Auditoría/Reportes) inician con datos semilla de recepción/lotes; su integración final con datos reales se ajusta al cierre del sprint, cuando los módulos previos ya están en develop.

En resumen: la división por módulo sí permite que cada persona programe su parte de forma autónoma, siempre que el esquema de base de datos y los contratos de datos se acuerden desde el inicio. Sin ese acuerdo previo, Rubén y especialmente Kennet quedarían esperando resultados reales de sus compañeros.